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	Администрация

муниципального образования

«пос. Кысыл-Сыр»

«Вилюйский улус (район)» РС(Я)
678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус,

п.Кысыл-Сыр, тел. (232) 20-207, факс 20-208

РАСПОРЯЖЕНИЕ


17 марта 2012 г. № 26
« О задачах по безопасному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья на р. Вилюй  в п. Кысыл-Сыр в 2012 году»


В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федаральног Закона от 21 декбря 1994 г. № 68- ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», восстановления Правительства РС (Я) от 27.02.2012г. № 55 «О задачах органов исполнительной власти РС (Я), муниципальных образований, предприятий и организаций по безопасному пропуску весеннего подводья в РС (Я)», на основании п. 8 ч. 1 ст. 31 Устава муниципального района и в целях обеспечения безопасного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья на территории МР «Вилюйский улус (район)»:
1. Утвердить план основных мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод на территории МО «п.Кысыл-Сыр». 

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности имеющих территории в зоне  возможного подтопления:

2.1. До 15 апреля 2012г. провести командно-штабные тренировки комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения по действиям сил и средств Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС по безопасному пропуску весенних паводковых вод.

2.2. В срок до 20 апреля 2012г. утвердить:

2.2.1. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и   обеспечению пожарной безопасности с указанием контактных телефонов.

2.2.2. Утвердить план действия по безопасному пропуску весенних паводковых вод в период весеннего половодья.

2.2.3. Зам..главы предоставить план эвакуационных мероприятий по отселению населения, вывозке материальных ценностей и отгону животных в заранее подготовленные места.

2.3. Предварительно принять меры по обеспечению населения продуктами питания, товарами первой необходимости (Цулан Л.М. ТПП «Геологическое»), медикаментами в период пропуска паводковых вод. ( Аптека № 78)

2.4. Начальнику УТС ОАО «Сахатранснефтегаз (Назаренко Е.И.), гл. врачу пос. больницы (Васильевой А.Е.) создать запасы препаратов для обеззараживания  питьевой воды «Акватабс», на  эвакопунктах - запас продуктов питания, питьевой воды, мягкого и твердого инвентаря, предметов первой необходимости.

2.5. Для своевременного и оперативного проведения спасательных и эвакуационных мероприятий привести в готовность силы и средства, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий.

3.  Принять необходимые меры по своевременному информированию населения, проведения в случаях необходимости эвакуационных мероприятий, организации медицинской  помощи, материально-техническому обеспечению, устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения.

4. Государственному инспектору ГИМС п. Кысыл-Сыр (Ковалев Н.В.) в срок до 01 мая 2012г. привести в готовность силы и средства государственно инспекции маломерных судов и организовать работу по привлечению водного транспорта предприятий и населения в период паводка.

5. Главному врачу пос. больницы (Васильева А.Е.):

5.1. До 20 апреля 2012г. создать запас медикаментов и необходимого медицинского имущества для работы в зоне возможных ЧС связанных с весенним паводком.

5.2. Организовать бригады медицинских работников и автотранспорта в период паводка.

6. Руководителям  УДПГ ОАО «ЯТЭК»,  ОАО «Сахатранснефтегаз»:  

6.1. До 09 апреля 2012 года принять меры по обеспечению защиты нефтехранилищ в зонах возможного подтопления в соответствии с Планом ЛРН.

6.2. Организовать  и провести мероприятия по обеспечению безопасной и безаварийной эксплуатации газо-нефтепроводов, проходящих в районах возможного подтопления и в местах перехода через водные преграды.

7 .Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы МО «поселок Кысыл-Сыр»




Л.А Головина
Приложение № 1  

к распоряжению и.о.главы МО «п.Кысыл-Сыр» 

№  26  от  17.03.2012г.

ПЛАН

основных мероприятий по безопасному прохождению весеннего паводка 

на территории п.Кысыл-Сыр в 2012 году

	№ п\п
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственные исполнители

	1
	Проведение заседаний КЧС и ПБ
	Марта, апрель, май
	КЧС и ПБ. глава

	2
	Создание противопаводковых комиссий, организация  подготовки и содержания в готовности сил и средств, привлекаемых для противопаводковых мероприятий, установка знаков на переправе (проезд и проход  запрещен) 


	Марта, апрель
	руководители предприятий, организаций, территории которых находятся в зоне подтопления

	3
	Разработка планов по подготовке к весеннему паводку и организации из выполнения
	Марта, апрель
	И.о Главы, руководители предприятий

	4
	Проверка готовности сил и средств, необходимых дл проведения противопаводковых мероприятий. Создание резерва основных продуктов питания и ГСМ.
	Апрель
	И.о.Главы, руководители предприятий, ГИМС

	6
	Уточнения зоны затопления, подтопления и планирование конкретных предупредительных инженерно-технических мероприятий
	Апрель 
	КЧС и ПБ, руководители предприятий

	7
	Работа по исключению аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в водоемы и р.Вилюй
	 До 10 мая
	УДПГ ОАО «ЯТЭК»,  ОАО «Сахатранснефтегаз»

	8
	Организация вывозки материальных ценностей с подтопляемых районов
	 На период паводка
	И.о. Главы, руководители предприятий

	9
	Организация патрулирования работниками ОВД на переправах с запрещением нахождения людей, с\х животных и транспорта в зоне вероятного подтопления
	На период паводка
	ПОМ, ГИМС. Руководители предприятий

	10
	Выявление зоны затопления и при необходимости эвакуировать с/х продукцию и материальные ресурсы
	На период паводка
	ОАО «ЯТЭК» УДПГ

	11
	Принятие необходимых мер по сохранности автодорог, мостов, дамб и организация своевременного устранения возможных повреждений
	До 15 мая и в период паводка
	ОАО «ЯТЭК» УДПГ,

ООО «СТНГ» 

	12
	Организация патрулирования с целью запрещения выезда на ледовый покров и затопляемые зоны
	На период паводка
	ПОМ, глава, ГИМС


Приложение № 2 

к распоряжению и.о. главы МО «п.Кысыл-Сыр» 

№  26  от  17.03.2012г.

ПЛАН

Мобилизации техники для пропуска паводковых вод

	№
	Наименование предприятия
	Техника
	Контактный телефон

	1
	УДПГ ОАО «ЯТЭК»
	Т-170 бульдозер, Урал- вахта -2ед, ДТ-75 бульдозер, самосвал КраЗ, лодка Казанка-5 (Ямаха-60), лодка Крым (ямаха-30)
	20-150

	2
	ООО ПФК «Вилюйгазстрой»
	Погрузчик, автокран, бульдозер Т100, КраЗ (седельный тягач)    
	20-190

	3
	УТС ОАО «Сахатранснефтегаз»
	Т-130, Урал-вахта, АСМ
	20-203

	4
	ГИМС
	Прогресс (ямаха-40) -2ед.

12 лодок частных 
	20-739

	5
	ООО «Росич»
	Водовозка, бензовоз 
	20-188


И.о. главы МО «поселок Кысыл-Сыр»





Л.А Головина
ПЛАН

мероприятий по эвакуации и вывозу материальных ценностей на 2012 год

	№
	Проводимые мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные

	1
	Создание оперативного штаба по эвакуации населения в здании администрации МО
	Период паводка
	КЧС, руководители предприятий

	2
	Обеспечение автотранспортом (автобусы, грузовая техника и др.) 
	период паводка
	И.о Главы МО, руководители предприятий, КЧС

	3
	Эвакуация населения и создание эвакопунктов с подтопляемых районов
	период паводка
	И.о Главы МО, руководители предприятий, КЧС, ПОМ

	4
	Контроль за резервом материальных ресурсов
	период паводка
	Зам. Главы МО, КЧС

	5
	Обеспечить вывоз товарно-материальных ценностей (архивы, докумнтацию)
	период паводка
	Руководители предприятий всех форм собственности

	6
	Организовать эвакуации детей дошкольных и школьных учреждений на период угрозы подтопления
	период паводка
	И.о Главы МО, руководители учреждений, КЧС, ПОМ

	7
	Организовать своевременный перевоз КРС и других домашних животных в непотопляемые заранее отведенные места
	период паводка
	Владельцы животных, КЧС, зам. Главы МО.


